问 题 报 告 单

注意：问题等级分为 一级(系统崩溃)、二级(影响系统的正常使用)、三级(不影响系统的正常使用)

| 编号 | 20260311—002 |  |  | 关闭时间 |  |  | 未关闭 关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题描述 | 来电（提出）人 |  | 李进朝 |  |  | 来电（提出）时间（按年月日时分格式） | 2026.3.11 10:00 |
|  | 接电人 | 李进朝 |  |  |  |  |  |
|  | 问题单位、问题系统 |  |  | 石景山分局、涉案财物分析插件 |  |  |  |
|  | 要求解决时间 |  |  | 尽快，3.18日 |  |  |  |
|  | 问题严重等级 |  |  | 二级 |  |  |  |
|  | 问题描述（原则上不少于50字）： 涉案财物分析插件Python程序运行异常问题概述 本次问题核心为涉案财物分析插件的Python程序出现运行稳定性故障，已严重影响系统正常使用，具体表现及背景如下： 核心故障现象 1. 运行衰减特征：程序启动后可正常运行一段时间（大约1-3小时），但数据产出（视频抓拍）频率会逐步下降，最终完全停止产生新数据；初期仅需每日定时重启即可恢复，现重启已无法支撑全天运行。 2. 规模敏感特性：项目初期测试3个摄像头时运行稳定，扩展至7个后稳定约一个月。近期只修改了一次Java程序（取消了人员数量和人员异常显示，并增加了预警规则显示），其余没有做过任何调整，在此之前问题已经发生，程序正常运行时长越短。 3. 无显性错误：运行黑窗口未出现明显错误信息，服务器CPU、内存等基础资源监控也无异常，常规排查无法定位直接原因。（但有一点值得考虑，在这两天服务器上，无论手动重启还是定时重启，CPU占用率不过超过25%，而市局，我们借用的那台设备，会高达99%，并且持续这样） 问题影响 故障对插件效果造成严重影响： 核心业务层面：涉案财物监测中断，关键时段人员出入记录缺失，已达不到初步预期效果。 维护：需人工频繁重启程序，同时不利于后续演示及推广。 排查进展与核心判断 1. 已完成排查：验证了重启的临时有效性；减少摄像头数量无任何效果，短暂运行后就不会产生新数据； 2. 潜在根源假设：聚焦“资源泄漏/未释放”类问题，包括内存泄漏、线程阻塞/泄露、摄像头/数据库连接未释放、图像处理队列积压等； 处置计划 1. 短期应急：通过增加重启频率 2. 中期排查：优先开展内存泄漏、线程分析、资源句柄监控等专项排查，同步增强日志维度； 3. 长期优化：完善资源自动释放、连接池管理、异常自恢复机制，必要时重构代码； 4. 时间节点：计划3月18日前完成问题根源定位，期间需协调研发、测试。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步意见/思路： |  |  |  |  |  |  |
| 问题安排 | 安排人 |  |  |  |  | 接收人 |  |
|  | 接收时间（按年月日时分格式） |  |  |  |  |  |  |
|  | 接收人解决思路及意见（不少于50字）： |  |  |  |  |  |  |
| 反馈回电 | 形成上述意见后，由运维负责人给来电话回电，描述解决问题计划。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回电时间（按年月日时分格式） |  |  |  |  |  |  |
| 问题处理过程/记录 | 问题处理过程/记录（明确说明什么时间，通过什么办法进行的处理，达到了什么样的结果，不少于80字） |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题处理人： |  |  |  |  | 处理完成日期： |  |
|  | 与来电人确认情况： |  |  |  |  |  |  |
| 运维负责人与来电人确认情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关闭问题时间（按年月日时分格式） |  |  |  |  |  |  |  |
| 最新修改源码是否提交备份服务器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否填写程序版本升级记录表 |  |  |  |  |  |  |  |